投标邀请书

龙岩市永定区博物馆改版提升工程（设计施工一体化）

招标编号：FJXCJLY(2015)GC邀001号

致： 龙岩市百晟装修工程有限公司 、福建大恒建设工程有限公司、福建华艺星建设发展有限公司

- 招标条件

本招标项目: 龙岩市永定区博物馆改版提升工程（设计施工一体化），项目业主（招标人）为： 龙岩市永定区博物馆 ，建设资金来自：财政拨款，委托的招标代理单位为：福建兴诚建工程管理有限公司。项目已具备招标条件，邀请贵单位参加本项目投标，现将有关招标事宜通知如下。

2. 项目概况和招标范围

2.1.建设地点：龙岩市永定区凤城镇；

2.2.工程建设规模：总面积为400平方米，造价约75万元；

2.3.招标范围和内容：永定区博物馆陈列展览更新改造项目工程设计施工全过程，包括项目竞标方案设计以及中标后优化设计、施工图设计及后期的布展施工等；

2.4.工期要求：

方案设计优化：《文明之光》15日历日，《红色永定》15日历日；

施工图设计：《文明之光》15日历日，《红色永定》15日历日；

施 工：《文明之光》40日历日，《红色永定》50日历日；

共  计：150日历日。

2.5.工程质量要求：

设计要求：满足招标要求、设计方案合理，满足功能需求，运行安全可靠，技术经济指标适度；计算完整、准确，设计标准恰当，构造措施合理，便于施工、维修、管理；符合设计深度，正确表达设计意图，设计文件完整，图面质量好；

施工质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

- 投标人资格要求及审查办法

  - 本招标项目要求投标人须①同时具备合格有效的建筑装饰工程设计专项资质丙级以上和建筑装修装饰工程专业承包企业资质二级以上建筑装饰装修工程设计与施工一体化三级资质以上资质且具有足够资金、人员、机械设备的独立法人企业。

  - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 二 级 建筑工程 专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

  - 本招标项目  不接受 联合体投标。

  - 本招标项目  不应用  福建省建筑施工企业信用综合评价分值。

  - 投标人“类似工程业绩”要求：无。

  - 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 /   个标段投标，但最多允许中标  / 个标段。（适用于分标段的招标项目）

  - 其他资格要求：具体详见招标文件资格要求。

  - 本招标项目采用  资格后审  方式对投标人的资格进行审查。

  - 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

- 招标文件的获取

  - 本招标项目 不采用 电子招投标。采用电子招投标的，其执行的文件为：  龙岩市公共资源交易中心的有关规定 （招标项目所在地关于电子招投标的规定）  。

  - 采用非电子招投标的，接到本投标邀请书的企业，应于 2016年5月 11 日至2016年5月16日前到招标代理公司（地点：永定县龙凤花园珑府名仕公馆-11号店（丰丰汽贸楼上） ）购买招标文件并索取招标代理公司开具的收款收据（上班时间内）

  - 招标文件每份售价200 元，售后不退。招标人不提供书面招标资料，只提供电子招标资料。投标人若有需要本项目施工图纸到招标代理公司处另行登记购买。

- 评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法。

- 投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：  投标文件的截止时间前 。

6.2.投标保证金提交的金额： 壹万元 整     。

6.3.投标保证金提交的方式：允许投标人使用银行转账、年度投标保证金等方式。

7.投标文件的递交

- 本工程投标文件递交的截止时间为：2016 年5 月 31日上午9时30分（北京时间）。截止时间前60分钟开始接收。提交地点为龙岩市永定区公共资源交易中心，广电大楼7楼。

- 联系方式

招标人：  龙岩市永定区博物馆（盖章）

地址：  龙岩市永定区凤城街道办九一中路164号，邮编： 364100

电子邮件: 1511393942@qq.com

电话： 05973352650  ，传真： 05973352650

联系人：  卢荣福    ，手机：15960339908

招标代理机构：   福建兴诚建工程管理有限公司（盖章）

地址：永定县龙凤花园珑府名仕公馆-11号店（丰丰汽贸楼上），邮编： 364100

电子邮件:     445322302@qq.com

电话：  0597-5556769   ，传真：  0597-5556769

联系人：  阙先生

招标投标交易场所名称：  龙岩市永定区公共资源交易中心

地址：龙岩市永定区公共资源交易中心开标室，广电大楼7楼